Методические рекомендации по осуществлению проверок использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности МО «Гиагинский район»

(утверждены приказом Контрольно-счетной палаты муниципального образования Гиагинский район

от 09 марта 2021 года № 4)

2

Содержание

- Общие положения 	- 3

- Подготовительный этап контрольного мероприятия	              - 3

- Основной этап контрольного мероприятия	                                 - 6

Приложение № 1 Примерная форма уведомления

о проведении контрольного обмера                                                  - 14

Приложение № 2  Форма запроса информации о получении и

расходовании бюджетных средств на выполнение строительно-

монтажных и ремонтных работ у проверяемой организации -           15

Приложение № 3  Форма акта контрольного обмера (осмотра) -      17

Приложение № 4 Форма ведомости пересчета стоимости

выполненных строительно-монтажных

(ремонтных) работ                                                                             -  19

3

1. Общие положения

  - Методические рекомендации по осуществлению проверок использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (далее – методические рекомендации) разработаны в целях установления единого порядка и методов осуществления контроля. Методические рекомендации носят рекомендательный характер и предназначены для использования в работе при организации и проведении проверок расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности МО «Гиагинский район» (далее – строительно - монтажные и ремонтные работы).

  - Организация и проведение проверок расходования бюджетных средств, выделенных на строительно-монтажные и ремонтные работы, должны осуществляться с учетом требований Стандартов внешнего муниципального финансового контроля СФК -10 «Общие правила проведения контрольного мероприятия», СФК-08  «Проведение аудита эффективности использования муниципальных средств в МО «Гиагинский район».

2. Подготовительный этап контрольного мероприятия

  - Получение информации об объекте контрольного мероприятия осуществляется путем анализа нормативных правовых актов, имеющих значение для целей данного контрольного мероприятия, целей и задач деятельности объекта контроля, его организационно-правовой формы, организационной структуры, ведомственной подчиненности, бюджетном финансировании, финансово-экономических показателей, результатах деятельности, учетной политики, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, внутренних и внешних факторах, влияющих на работу объекта контроля.

  - Необходимая информация об объекте контроля может быть получена на основе официальной статистической отчетности, публикуемой в сборниках статистической отчетности территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, результатов предыдущих контрольных мероприятий в данной сфере или на данном объекте, в том числе контрольных мероприятий, проводимых другими контрольными (надзорными) органами.

  - Информация о получении и расходовании бюджетных средств на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ может быть затребована руководителем рабочей группы у проверяемой организации

4

(учреждения, предприятия). Информация предоставляется согласно формам (таблицам), прилагаемым к запросу.

Образец форм (таблиц) приведен в Приложении № 1 и может быть изменен в соответствии с периодом, направлениями расходования средств и условиями софинансирования.

  - Полученные данные об объекте контроля используются для определения целей и вопросов программы контрольного мероприятия, состава рабочей группы Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район» необходимого для выполнения контрольного мероприятия, сроков начала и окончания проведения контрольного мероприятия.

  - Целями контрольного мероприятия (включающего проверку использованиябюджетных средств, выделенных на выполнение строительно - монтажных и ремонтных работ) могут  являться:

  - оценить соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципальных правовых актов МО «Гиагинский район» при получении, перечислении и использовании бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;

  - оценить соблюдение принципа целевого использования бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;

  - оценить соблюдение принципа эффективного и результативного использования бюджетных средств при направлении и использовании их на

строительно-монтажные и ремонтные работы;

  - оценить экономическую эффективность решений и действий (бездействий) муниципальных заказчиков и (или) должностных лиц при направлении и использовании бюджетных средств на строительно- монтажные и ремонтные работы.

2.6. В соответствии с целями в программу контрольного мероприятия (или рабочий план) могут включаться следующие вопросы:

  - провести анализ нормативных правовых актов о направлении и использовании бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;

  - проверить соблюдение установленного порядка выделения и использования бюджетных средств;

-   проанализировать деятельность главного распорядителя бюджетных средств по направлению и использованию средств бюджета МО «Гиагинский район» на строительно-монтажные и ремонтные работы, провести анализ исполнения функций главного распорядителя бюджетных средств;

  - проанализировать деятельность заказчика-застройщика по направлению и использованию бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы, в том числе наличие правоустанавливающих документов, земельного участка, проектно-сметной

5

и разрешительной документации, осуществление функции строительного контроля;

  - проанализировать деятельность подрядных организаций по использованию средств бюджета МО «Гиагинский район» на строительно-монтажные и ремонтные работы, в том числе наличие свидетельства саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам, земельного участка, проектно-сметной документации (далее – ПСД),  разрешительной документации, соблюдение требований строительных норм и правил, технических регламентов при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ, выполнение требований органов строительного надзора;

  - проверить соблюдение установленного порядка разработки и утверждения ПСД, в том числе корректировки ПСД;

  - изучение и оценка соблюдения установленного порядка выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;

  - провести анализ документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности, в том числе с целью оценки состояния взаимных расчётов между участниками строительно-монтажных и ремонтных работ, выполняемых за счет бюджетных средств;

  - проверить соблюдение установленного порядка проведения, уполномоченными органами процедур закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

  - проверить соблюдение действующего законодательства при заключении муниципальных контрактов на строительно-монтажные и ремонтные работы в части порядка их размещения и обязательных условий;

  - проверить соблюдение действующего законодательства при заключении субподрядных договоров подрядными организациями;

  - проверить обоснованность применения индивидуальных индексов удорожания стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ;

  - проверить выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ, финансируемых за счёт бюджетных средств;

  - выявить случаи оплаты завышенных объёмов работ, по сравнению с фактически выполненными объёмами;

  - выявить случаи завышения стоимости выполненных работ, по сравнению с их фактической стоимостью;

  - выявить случаи несоответствия выполненных работ ПСД, конкурсной, аукционной документации и т.д.

6

3. Основной этап контрольного мероприятия

3.1. Документальный способ проверки, проводимый на основе изучения, анализа документов.

При проведении проверки муниципальных заказчиков необходимо рассмотреть следующие вопросы:

правовая основа направления бюджетных средств на выполнение подрядных (проектных)  работ;

соответствие нормативных правовых актов и нормативных актов, являющихся основанием для выделения и использования средств, требованиям нормативных правовых актов, имеющих высшую юридическую силу;

перечень объектов строительства (реконструкции и капитального ремонта), а также изготовление ПСД, соблюдение порядка формирования указанного перечня;

рассмотрение вопроса о соблюдении требований действующего законодательства по размещению муниципального заказа на выполнение подрядных работ;

наличие свидетельства СРО на выполнение проектных и подрядных работ проектировщиков и подрядчиков;

наличие правоустанавливающих документов на земельные участки (акт о выборе земельного участка, решение о предоставлении земельного участка);

наличие технического паспорта и извлечения из него на конкретный объект;

наличие положительного заключения государственной экспертизы на ПСД в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, включение построенных объектов  в реестр муниципальной собственности, своевременное изменение стоимости объектов в результате их реконструкции, модернизации и т.д.;

постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под строительство, регистрация права собственности на недвижимое имущество;

обоснованность формирования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов, порядок ее формирования. Особенность формирования цены контрактов для поставщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения;

наличие актов приемки проектно-изыскательских работ, накладные на приемку проектной продукции, соответствие ПСД заданию на проектирование и требованиям конкурса;

наличие актов приемки КС-2, КС-3, взаиморасчеты с подрядчиками за

7

выполненные работы.

3.2. Возможные нарушения и недостатки, выявляемые при документальном способе проверки:

заключение муниципальных контрактов на работы и услуги безпроведения аукциона или конкурса;

заключение муниципальных контрактов на работы и услуги снарушением объявленных условий  аукциона или конкурса;

заключение контракта  с отсутствием существенных условий;

заключение муниципального контракта без наличия лимитов бюджетных обязательств;

заключение дополнительных соглашений к муниципальным контрактам об изменении условий контрактов, не подлежащих изменению(дополнительные объемы работ, изменение сроков окончания работ);

несоответствие требований конкурса (аукциона) условиям заключенного муниципального контракта в части формирования начальной цены контракта;

осуществление деятельности по разработке ПСД, подрядных работ, а также функций заказчиков-застройщиков в отсутствие допусков на выполнение указанных видов работ (услуг), регламентированных действующим законодательством;

отсутствие согласований ПСД, а также положительного заключения государственной экспертизы, соответствие разработанной ПСД заданию на проектирование, предмету конкурса (аукциона);

выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, разрешения на строительство, согласованной и утвержденной в установленном порядке ПСД, а также наличия положительного заключения государственной экспертизы;

выполнены, приняты к учету и оплачены строительно-монтажные и ремонтные работ, не предусмотренные ПСД;

в бухгалтерском (бюджетном) учете отражена приемка работ приотсутствии документального подтверждения указанных работ (акты КС-2);

отсутствие претензионной работы за нарушение условий контракта; финансирование объектов, не являющихся объектами муниципальной собственности, не переданных в оперативное управление и не учтенных  на балансе  муниципального заказчика;

ассигнования утверждены в разрезе с уставными функциями и задачами муниципального заказчика;

несоблюдение периодичности ремонтов;

8

отсутствие накопительного учета затрат по объекту  для формирования окончательной стоимости для ввода в эксплуатацию, увеличение стоимости реконструкции;

иные.

3.3. Расчетный способ проверки -  проверка соблюдения порядка расчета, состава и размера затрат действующей системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Российской Федерации, отраженных в сметной документации, актах приемки КС-2 и справках КС-3.

Основным документом по ценообразованию в строительстве является Методика определения стоимости строительства на территории РФ (МДС 8135.2004), утвержденная и введенная в действие Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 года №15/1.

3.4. При расчетном способе проверки формирования первоначальной стоимости работ могут быть выявлены следующие нарушения и недостатки:

при определении сметной стоимости работ коэффициент на стесненные условия труда применен к стоимости прямых затрат, в то время как следует применить к затратам на оплату труда и эксплуатацию машин и механизмов;

в расчет стоимости работ включены накладные расходы в размере, превышающем норматив для данного вида работ;

в расчет стоимости работ включен норматив сметной прибыли в размере, превышающем норматив для данного вида работ;

применен завышенный норматив средств на строительство временных зданий и сооружений;

в сметную стоимость работ, выполняемых в летний период, включен норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам работ, применяемый для расчета в зимний период;

в расчет стоимости работ включены затраты на развитие базы подрядчика, учтенные нормами накладных расходов;

в расчет стоимости работ включены затраты на возведение нетитульных временных зданий и сооружений, учтенные нормами накладных расходов;

в расчет стоимости работ в разделе «подготовительные работы» включены затраты на возведение нетитульных временных зданий и сооружений, учтенные нормами накладных расходов;

при исполнении муниципальных контрактов заключаются соглашения на выполнение дополнительного объема работ с одновременным начислением норматива на непредвиденные работы и затраты;

в расчетах стоимости включен норматив затрат на непредвиденные работы и затраты при расчетах за фактически выполненные объемы работ;

9

в расчете стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения, не учтены понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов и сметной прибыли;

в расчетах стоимости работ дважды учитываются физические объемы путем применения расценок, учитывающих весь комплекс определенного вида работ, с одновременным использованием расценок, учитывающих отдельные виды работ;

применение в расчетах стоимости работ базисно-индексным методом транспортных расходов на приобретение строительных материалов, в то время как сметной стоимостью материалов в ценах 2001 года указанные затраты уже учтены;

применение в расчетах стоимости работ в текущих ценах (ресурсный метод) стоимости строительных материалов и оборудования на основании недостоверных прайс-листов поставщиков, цена на которые учитывает не только стоимость материальных ресурсов, но и весь комплекс выполнения строительно-монтажных работ, затраты на доставку строительных материалов и оборудования, а также НДС; отсутствие возврата материалов от разборки;

иные.

3.5. Фактический способ проверки.

В ходе проведения проверки фактически выполненных работ особое внимание уделяется не только расчету стоимости работ, отраженных в актах приемки КС-2, но и достоверности принятых к учету и оплаченных строительно-монтажных работ и капитального ремонта.

Соответствие принятых к учету строительно-монтажных работ и капитального ремонта фактически выполненным объемам можно установить в результате проведения осмотра выполненных работ или контрольных обмеров.

Контрольные обмеры проводятся выборочно либо по двум-трем объектам строительства (ремонта), либо по определенным видам работ (установка ПВХ изделий, облицовочные работы, кровля, устройство покрытий пола и т.д.).

Перед проведением работ необходимо по актам приемки КС-2  выбрать объемы видов работ, сравнить их с данными ПСД, данными сметных расчетов, являющихся предметом торгов  и контракта.

Обмеры выполняются в присутствии проверяемой стороны.

До проведения выездной проверки объекта строительства (ремонта) руководитель мероприятия создает группу специалистов (инспекторов) из числа сотрудников Палаты для проведения контрольных обмеров.

10

О времени, месте и порядке проведения контрольного обмера, необходимости участия представителей заказчика, подрядной организации, строительного контроля (при наличии) для участия в обмере, подписания акта контрольного обмера, руководитель контрольного мероприятия письменно уведомляет заказчика капитального строительства  (ремонта) извещает заказчика капитального строительства (ремонта) до начала его проведения (примерная форма уведомления о проведении контрольного обмера приведена в приложении № 1).

Заказчику капитального строительства (ремонта) предлагается:

1) Определить должностных лиц (представителей заказчика, в том числе отвечающих за осуществление строительного контроля) для участия в контрольном обмере.

2) Подготовить в соответствии требованиями с Гражданского кодекса Российской Федерации на указанных представителей заказчика доверенности, определяющие право участия в проведении контрольного обмера и оформления его результатов, в том числе подписание акта контрольного обмера.

2) Уведомить подрядную организацию (организацию-исполнителя работ), а также организацию, осуществлявшую строительный контроль, иных заинтересованных лиц, о месте, времени проведения контрольного обмера и о необходимости прибытия уполномоченных представителей с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей право участия в проведении контрольного обмера и оформлении его результатов, в том числе подписание актов контрольного обмера.

По решению руководителя контрольного мероприятия могут быть приглашены иные должностные лица, органы и организации, участвующие в приемке выполненных работ, в том числе органы государственного строительного контроля.

Должностное лицо проверяемой организации обеспечивает условия для работы членов группы инспекторов на проверяемом объекте, в том числе доступ на объект капитального строительства (ремонта).

В случае неприбытия на объект контрольного обмера должностных лиц заказчика, определенных для участия в контрольном обмере, официально уведомленных представителей подрядчика и организации, осуществлявшей строительный контроль, а так же иных приглашенных участников, контрольный обмер проводится без их участия. Акт контрольного обмера подписывается представителями присутствующих сторон, при этом в акте контрольного обмера руководителем рабочей группы делается запись об отсутствии при проведении контрольного обмера соответствующих участников.

11

Для обмерных работ, по мере необходимости, могут применяться измерительные инструменты: линейки, рулетки, стальные струны, штангенциркули, щупы, угломеры, уровни, отвесы, лупы, а в случае необходимости – специальные измерительные приборы: нивелиры,  дальномеры, лазерные дальномеры, колеса-курвиметры и другие.

По результатам проверки составляется акт контрольного осмотра (обмера) по форме, приведенной в Приложении №2. Форма акта может быть изменена в соответствии с периодом, этапами строительства (ремонта) и др.

Полученные результаты сравниваются с данными сметных расчетов, на основании полученных отклонений делаются выводы о нарушениях действующего законодательства, регламентирующего закупки для муниципальных нужд в части соответствия фактически выполненного объема работ предмету торгов и заключенного контракта.

Кроме того, полученные результаты сравниваются с данными актов приемки КС-2, на основании полученных отклонений делаются выводы о достоверности данных бухгалтерского (бюджетного) учета заказчика в части приемки фактически выполненных и фактически не выполненных объемов работ.

На основании полученных отклонений делаются расчеты по определению стоимости фактически не выполненных объемов работ (или стоимости завышенных объемов работ) по форме, приведенной в Приложении №3.

Стоимость объемов работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, превышающих фактически выполненные объемы, считается завышением объемов и стоимости выполненных работ.

В ходе проведения контрольных мероприятий следует обращать внимание на качество выполненных работ, их соответствия как строительным нормам и правилам (ГОСТам), так и соответствия марок примененных в ходе выполнения работ материальных ресурсов предмету конкурса и контракта.

Особое внимание следует уделить инвентаризации установленного оборудования, монтаж которого учтен сметной документацией, наличие технических и гарантийных паспортов. Основной целью инвентаризации оборудования является:

- выявление фактического его наличия;

- сопоставление смонтированного оборудования предмету конкурса и контракта, а также сопоставление фактического наличия оборудования с данными актов приемки КС-2 и данными бухгалтерского учета, как в количественном, так и стоимостном выражении.

12

Кроме того, необходимо проверить, не числится ли в составе затрат незавершенного строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое монтажом.

По результатам инвентаризации составляются сличительные ведомости, в которых отражаются отклонения данных бухгалтерского учета, инвентарных карточек данным инвентаризационных описей.

3.6. Возможные нарушения, выявляемые при фактическом способе проверки:

приемка к учету и оплата фактически не выполненного объема работ; завышение стоимости работ в результате неравноценной замены строительных материалов и конструкций (марки ПВХ изделий, керамической плитки для облицовки поверхностей стен и пола, марки сплит-систем и кондиционеров и т.д.), кроме того, монтаж ПВХ изделий должен выполняться в соответствии с ГОСТом; завышение стоимости работ путем повторного предъявления к учету иоплате элементов прямых затрат и накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен и расценок или входящих в состав лимитированных начислений (временные здания и сооружения, работа в зимний период). (указанное нарушение можно отнести к категории завышения физических объемов работ); завышение стоимости и объемов работ, полученных в результате ошибок в единицах измерения (устройство подоконных досок, монтаж проводов и т.д.); завышение объемов работ по ремонту кровли («задвоение» объемов путем применения необоснованных расценок на устройство обрешетки (сплошной или прореженной), устройство утеплителя из пенопласта по перекрытиям, устройство покрытий кровель из профилированных листов и т.д.);

завышение стоимости и объемов работ по устройству инвентарных лесов (следует учитывать, что применение расценок на устройство подмостей, необходимых для выполнения работ, может быть необоснованно, поскольку сметные нормативы и нормы накладных расходов учитывают

применение вспомогательных приспособлений, устройств и подмостей, за исключением особо оговоренных случаев); завышение объемов и стоимости работ по благоустройству территорий, как в части применения расценок, так и объемов работ;

завышение стоимости и объемов работ в части недостачи оборудования, на объектах введенных в эксплуатацию смонтированное оборудование не эксплуатируется; стоимость оборудования, числящегося на счетах по учету основных средств, ниже, чем его стоимость по актам приемки КС-2 с учетом затрат на его монтаж; часть оборудования передана другому учреждению (организации).

При проведении контрольных обмеров в качестве вспомогательных материалов могут быть использованы следующие документы:

13

- исполнительная документация;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты технического обследования реконструируемых зданий исооружений;

- журналы учета выполненных работ;

- паспорта учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затратучреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, а также затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов, переданного в монтаж оборудования;

- путевые листы машинистов, подтверждающие работу машин и механизмов и т.д.

14

Приложение №1

к Методическим рекомендациям

Примерная форма уведомления

о проведении контрольного обмера

Должность руководителя

объекта контроля

ИНИЦИАЛЫ ИФАМИЛИЯ

Уважаемый (ая)______________________!

Уведомляю Вас, что в рамках проводимого контрольного мероприятия Название мероприятия сотрудники Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район» Должность, инициалы и фамилия сотрудников Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район», время и место проведения контрольного обмера будут проводить контрольные обмеры на объекте Наименование объекта.

В связи с чем, Вам предлагается:

1) Направить уполномоченных должностных лиц Наименование объекта контроля (представителей заказчика, в том числе отвечающих за осуществление строительного контроля) для участия в контрольном обмере. Подготовить в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации на указанных представителей заказчика доверенности, определяющие право участия в проведении контрольного обмера и оформления его результатов, в том числе подписание акта контрольного обмера.

2) Уведомить подрядную организацию (организацию-исполнителя работ), а также организацию, осуществлявшую строительный контроль, иных заинтересованных лиц, о месте, времени проведения контрольного обмера и о необходимости прибытия уполномоченных представителей с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей право участия в проведении контрольного обмера и оформлении его результатов, в том числе подписание актов контрольного обмера.

Председатель Контрольно-счетной

палаты МО «Гиагинский район»                                   Инициалы и фамилия

15

Приложение № 2 Форма запроса

СВЕДЕНИЯ

о финансировании мероприятий _______________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия) (наименование проверяемой организации)

за _______ годы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, предусмотренный нормативными актами | Выделено | Перечислено исполнителем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | всего |  | всего |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |

16

СВЕДЕНИЯ

о расходовании средств ______________________________ на оплату работ и услуг выполненных при реализации

(наименование проверяемой организации)

мероприятий ___________________________________за _______ годы

(наименование контрольного мероприятия)

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта | выделено | освоено | Принято к оплате работ и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе | Наименование подрядной организации | договор |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | дата | номер | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |

17

Приложение №3

Форма

АКТ

контрольного обмера (осмотра)

ст.Гиагинская	___  __________ 20__ года

В ходе _________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия)

работниками Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район»:

____________________________________________________________________

(должности,  ФИО)

в присутствии представителя заказчика______________________________

________________________________________________________________

(должность,  ФИО)

и представителя подрядной организации_______________________________

________________________________________________________________

(должность,  ФИО)

составлен настоящий акт контрольного обмера выполненных работ при осмотре____________________________________________________________

(наименование объекта)

_______________________________________________________________________________

В ходе контрольного осмотра установлено:

______________________________________________________________________________

18

Оборотная сторона

Пояснения представителя заказчика:____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Пояснения представителя подрядной организации:_________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

_________________________________   ____________________________________________

(должность работника Контрольно-	(личная подпись, 	ФИО)

счетной палаты МО «Гиагинский район»)

_________________________________   ____________________________________________

(должность работника Контрольно-	(личная подпись, 	ФИО)

счетной палаты МО «Гиагинский район»)

Представитель

заказчика____________________________________________________________

(должность, 	личная подпись, 	ФИО)

Представитель подрядной

организации________________________________________________________

(должность, 	личная подпись, 	ФИО)

19

Приложение №3 Форма

ВЕДОМОСТЬ

пересчета стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ по объекту _________________________________________________

(наименование объекта)

(контракт от ____________ №_______________, подрядчик_________________________________)

| №, п/п | Номер пунктов сводной ведомости | Наименовании объектов и работ | Единица измерения | Оплачено, предъявлено к оплате | Установлено контрольным обмером | Выявлено нарушений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Цена | Сумма | Кол-во | Цена | Сумма |  |  |