| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Контрольно-счетная палата Муниципального образования «Гиагинский район» 385600, ст.Гиагинская, ул.Кооперативная,35, тел./факс (87779) 9-19-91 http://www.giaginsk.ru/kspgiag/ e-mail:kspgiag@mail.ru |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэобразованиеу «Джэджэрайоным» УплъэлIун-лъытэнхэмкIэ и палат 385600, ст.Джаджэр, ул.Кооперативнэр, 35, тел./факс (87779) 9-19-91 http://www.giaginsk.ru/kspgiag/ e-mail:kspgiag@mail.ru |
| --- | --- | --- |

Утвержден:

Приказом Председателя

Контрольно-счетной палаты

МО «Гиагинский район»

от 27 февраля 2017 года № 3

# Отчет

Проверки целевого  использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское   поселение» в 2015 -2020 годах.

ст. Гиагинская                                                                                                    27 февраля 2017 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2 части II Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Гиагинский район» на 2017 год, приказ от 12.01.2017 № 1.

2. Предмет контрольного мероприятия: платёжные и иные первичные документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств бюджета сельского поселения; нормативно - правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета сельского поселения в рамках реализации целевой программы.

3. Цель проверки: проверить целевое использование средств местного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское   поселение» в 2015 -2020 годах».

4. Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с « 25 » января  2017 года по « 28 » февраля  2017 г.

6. Основания  для  разработки  Программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (п.6 ч.1 ст.17);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Заказчик Программы: Администрация муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

Разработчик Программы: Администрация муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

Цели муниципальной программы:

- улучшение уровня благоустройства, освещения улиц МО «Дондуковское сельское поселение»;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- снижение расходов бюджета МО «Дондуковское сельское поселение» на энергосбережение.

Задачи муниципальной программы:

- приведение сетей наружного освещения в надлежащее техническое состояние;

- повышение качества освещения улиц. Осуществление текущего ремонта электрических сетей (замена светильников, ламп, опор, кронштейнов, замена кабеля);

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения;

- повышение эффективности пропаганды.

Сроки и этапы реализации Программы:

I этап - 2015 – 2017 годы;

II этап – 2018 – 2020 годы.

Объемы и источники финансирования Программы: Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 1480,0 тыс.рублей в том числе:

2015 год  – 280,0 тыс. рублей;

2016 год  -  200,0 тыс.рублей;

2017 год  -  300,0 тыс.рублей;

2018 год  -  300,0 тыс.рублей;

2019 год  -  200,0 тыс.рублей;

2020 год  -  200,0 тыс.рублей.

I. Результаты контрольного мероприятия:

I.I Анализ положений программы на 2015-2016 годы:

В ходе проверки представлены следующие документы:

- постановление главы МО «Дондуковское сельское поселение» от 02.06.2015 № 87 «О принятии муниципальной долгосрочной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское поселение» на 2015-2020 годы»;

- паспорт  МП  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское поселение» на 2015-2020 гг.»;

- исполнение   муниципальных   программ   муниципального   образования  «Дондуковское сельское поселение» с распределением бюджетных ассигнований за 2015 -2016 годы;

- платежные поручения, товарные накладные, договоры, заявки на кассовый расход, договоры.

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское поселение» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы МО «Дондуковское сельское поселение»  от 02.06.2015 № 87.

В нарушение п.2.8 Положения ведомственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское поселение» на 2015-2020 годы» разработана и принята после внесения Проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и не включена в перечень ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период. Перечень целевых программ МО «Дондуковское сельское поселение» на 2015 год и плановый период до 2017 года сформирован 4 августа 2015 года.

I.II Объемы финансирования мероприятий    Программы из  бюджета МО «Дондуковское сельское поселение» и  соответствие объемам  предусмотренным паспортом Программы:

Решением Совета народных депутатов МО «Дондуковское сельское поселение» № 131 от 26 декабря 2014 года «О бюджете муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 206-2017 годов» бюджетные средства на реализацию Программы  на 2015 год  не утверждались.

В течение 2015 года в решением от 17 декабря 2015 года № 169 «О внесении изменений в бюджет МО «Дондуковское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» внесено изменение в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское поселение» на 2015-2020 гг.» и сумма выделенная на реализацию муниципальной целевой программы составила 47,0 тыс.рублей.

По данным отчета об исполнении бюджета МО «Дондуковское сельское поселение» за 2015 год,  исполнение мероприятий Программы составило – 46,9 тыс. рублей или 93,8% от средств, предусмотренных Паспортом на реализацию Программы  и  99,8 %  предусмотренных уточненным бюджетом МО «Дондуковское сельское поселение» на 2015 год (47,0 тыс.рублей).

Решением от 17 декабря 2015 года № 170 «О бюджете муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» на 2016 год» утверждены расходы на реализацию МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское поселение» на 2015-2020 гг.»  на 2016 год в сумме - 200,0 тыс. рублей или 50,0 % от планируемых.

По данным отчета об исполнении бюджета МО «Дондуковское сельское поселение» за 2016 год,  исполнение мероприятий Программы составило – 97,3 тыс. рублей или 48,6% от средств, предусмотренных на реализацию Программы первоначальным бюджетом и 100,0 %  предусмотренных уточненным бюджетом МО «Дондуковское сельское поселение» на 2016 год (97,3 тыс.рублей).

тыс.рублей

| П Период | У Утверждено п Программой | У Утверждено первонач. бюджетом | Утверждено уточнен. бюджетом | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к Программе | к первонач. бюджету | к уточнен. бюджету |  |
| 2 2015 год | 280,0 | 50,0 | 47,0 | 46,9 | 16,7 | 9 3,8 | 99,8 |
| 2 2016 год | 200,0 | 200,0 | 97,3 | 97,3 | 50,0 | 4 8,6 | 100,0 |
| И Итого: | 480,0 | 250,0 | 144,3 | 144,2 |  |  |  |

I.III    Проверка целевого  использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Целевой программы

Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию Программы, установлено, что отдельные программные мероприятия, запланированные на 2015-2016 годы, не реализованы, в связи с недофинансированием программы.

Утвержденные бюджетные назначения по данной Программе утверждены в сумме – 47,0  тыс.руб.

В 2015 году  средства, выделенные на реализацию муниципальной целевой программы, направлены на:

- приобретение и установку ламп  – 2530,0 руб. ( п/п от 12.11.2015 № 417340);

- электроматериалы для текущего ремонта электрических линий уличного освещения – 44413,0 руб. (п/п от 15.10.2015 № 348355).

Утвержденные бюджетные назначения по данной Программе утверждены в сумме – 97,3  тыс.руб.

В 2016 году  средства, выделенные на реализацию муниципальной целевой программы, направлены на:

- публикацию в газете «Красное знамя» №5 от 27.01.2016 – 1750,0 руб. ( п/п от 02.02.2016 № 615758);

- электроматериалы для текущего ремонта электрических линий уличного освещения – 89857,0 руб. (п/п от 28.10.2016 № 346184);

- приобретение и установку ламп  – 625,0 руб. ( п/п от 24.03.2016 № 725785);

- приобретение и установку светодиодных ламп  – 3080,0 руб. ( п/п от 10.11.2016 № 375654);

- приобретение и установку светодиодных ламп  – 2020,0 руб. ( п/п от 19.12.2016 № 475477);

Проверкой эффективности  и  результативности  использования средств, выделенных на реализацию Программы установлено, что общее финансирование мероприятий Программы за весь период реализации составило - 144,2 тыс.рублей, что составляет 21,2% к объемам, утвержденным паспортом Программы на 2015-2016 годы ( 680,0 тыс.руб.).

Освоенные бюджетные средства на реализацию Программы соответствуют целям и задачам отраженным в  паспорте Программы.

II. Выводы:

В нарушение п.2.8 Положения ведомственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское поселение» на 2015-2020 годы» разработана и принята после внесения Проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и не включена в перечень ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период. Перечень целевых программ МО «Дондуковское сельское поселение» на 2015 год и плановый период до 2017 года сформирован 4 августа 2015 года.

При проверке целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Дондуковское сельское поселение» в 2015-2016 годах  нецелевого использования не выявлено.

Предложения:

# 1.Ответственным лицам необходимо доработать и внести изменения в Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

# 2.Исполнять муниципальные программы в строгом соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

# 3.Мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы необходимо разрабатывать и утверждать  с учетом возможностей средств бюджета  поселения, чтобы избежать возможного сокращения финансирования программы в течение финансового года.

Исполнитель контрольного мероприятия,

Главный специалист – инспектор Палаты                                                           Л.А.Вакажева